kế hoạch thực hiện

| Giai đoạn | Công việc | Mô tả chi tiết | Tiến độ dự trù |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xây dựng bản vẽ sa bàn | Thiết kế sa bàn ngã tư 420x420mm; bố trí vạch đi bộ, vị trí đặt cột đèn, biển báo |  |
| Nghiên cứu, lập ý tưởng | Phân tích yêu cầu hệ thống | Luồng dữ liệu: cảm biến – vi điều khiển xử lý - ứng dụng điều khiển – cơ cấu chấp hành |  |
|  | Xây dựng sơ đồ thuật toán điều khiển | Thiết kế chu trình đèn cơ bản và chế độ tùy chỉnh |  |
| Gia công sa bàn và mô hình | Cắt, in 3D vật liệu và làm cơ cấu gắp gọn | Bề mặt của sa bàn có các lỗ, chấu để ghim các vật liệu trang trí như cây xanh,... các cột đèn giao thông( cột đèn giao thông được thiết kế 2 led 7 đoạn sử dụng ic 74hc595 và thêm 1 led RGB để báo hiệu trạng thái đèn giao thông được ghim xuống sa bàn bằng header). Cột đèn đường được thiết kế có 1 led và 1 cảm biến ánh sáng để nhận biết môi trường bên ngoài bật tắt đèn. |  |
|  | Gia công biển báo | Thiết kế đúng theo quy chuẩn hình dạng và màu sắc. |  |
|  | Làm mô hình phương tiện | Ô tô 4 chỗ; xe buýt; xe tải; xe máy; xe đạp. |  |
| Lắp ráp hệ thống điện tử | Gắn led, biển báo | Gắn led: led RGB báo hiệu, đèn đường và các biển báo |  |
|  | Tích hợp vi điều khiển, cảm biến | Lắp ráp mạch điều khiển trung tâm, cảm biến |  |
|  | Đi dây và lập trình firmware | Lập trình firmware cho hệ thống. |  |
| Phát triển phần mền điều khiển | Xây dựng giao diện, software | Giao diện thân thiện với người dùng, có thể chạy trên máy tính hoặc app đơn giản. |  |
|  | Kết nối phần mền phần cứng | Thiết lập giao tiếp firmware và software, đồng bộ thời gian, |  |
|  | Kiểm thử chức măng chạy trên đa thiết bị | Kiểm thử chu trình hoạt động, đảm bảo mô hình hoạt động trơn tru. |  |
| Kiểm tra hoàn hiện và bàn giao | Kiểm tra hoạt động toàn bộ hệ thống | Đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài, không lỗi. |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng phần mền. |  |
|  | Nghiệm thu | Chạy thử sản phầm và bàn giao |  |

Sơ đồ chân IO

| STT | Tên thiết bị | Tên chân kết nối | IO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ đèn giao thông 1 | VCC | +3.3V |
|  |  | GND | Gound |
|  |  | SDI1 | 23 |
|  |  | SCLK1 | 22 |
|  |  | Load1 | 1 |
|  |  | LedRGB(R)1 | 3 |
|  |  | LedRGB(G)1 | 21 |
|  |  | LedRGB(B)1 | 19 |
| 2 | Trụ đèn giao thông 2 | VCC |  |
|  |  | GND |  |
|  |  | SDI2 | 18 |
|  |  | SCLK2 | 5 |
|  |  | Load2 | 17 |
|  |  | LedRGB(R)2 | 16 |
|  |  | LedRGB(G)2 | 4 |
|  |  | LedRGB(B)2 | 15 |
| 3 | Trụ đèn giao thông 3 | VCC |  |
|  |  | GND |  |
|  |  | SDI3 | 13 |
|  |  | SCLK3 | 12 |
|  |  | Load3 | 14 |
|  |  | LedRGB(R)3 | 27 |
|  |  | LedRGB(G)3 | 26 |
|  |  | LedRGB(B)3 | 25 |
| 4 | Trụ đèn giao thông 3 | VCC |  |
|  |  | GND |  |
|  |  | SDI4 | 33 |
|  |  | SCLK4 | 32 |
|  |  | Load4 | 35 |
|  |  | LedRGB(R)4 | 34 |
|  |  | LedRGB(G)4 | 39 |
|  |  | LedRGB(B)4 | 36 |